Proyecto: Centro Odontológico Villadent (Metodología RAD)
Integrantes: Yenderson Josué Rangel Martínez (1127045112), Diego Andrés Becerra Bonilla (1127046551), Jesús David Leal Espinel (1094047490)
Docente: Fanny Casadiego Chiquillo Asignatura: Ingeniería de Software II

- Metodología de trabajo: RAD (Rapid Application Development)

Concepto

RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones) es una metodología de desarrollo de software propuesta por James Martin en la década de 1980, que prioriza la construcción rápida de prototipos funcionales y su validación continua con el usuario final, por encima de una planificación y documentación exhaustivas previas a la codificación.

Características principales

- Desarrollo basado en prototipos iterativos, validados directamente con el usuario en cada ciclo.

- Uso de plazos fijos por ciclo (timeboxing) para mantener el ritmo de entrega.

- Participación activa y constante del cliente/usuario durante todo el desarrollo, no solo al inicio o al final.

- Reutilización de componentes existentes siempre que sea posible, para acelerar la construcción.

- Equipos de trabajo pequeños y con comunicación directa.

Etapas

- 1. Planificación de requisitos: sesiones directas con el cliente para identificar necesidades (en este proyecto, las entrevistas con el personal de Villadent).

- 2. Diseño con el usuario: construcción de prototipos (en este proyecto, los diseños de interfaz en Figma) y retroalimentación inmediata del cliente sobre ellos.

- 3. Construcción: desarrollo del software directamente sobre los prototipos ya validados, en ciclos cortos y con tiempo limitado por ciclo.

- 4. Cutover (transición): despliegue del sistema, pruebas con usuarios reales y entrega final.

Roles típicos en RAD

- Patrocinador/Cliente: valida los prototipos y prioriza requisitos (en este proyecto, la auxiliar y la doctora de Villadent).

- Facilitador/Líder de equipo: coordina las sesiones y el avance (rol asumido por el Project Manager).

- Equipo de desarrollo: pequeño y multidisciplinario, con comunicación directa entre diseño, construcción y validación.

Ventajas y desventajas

- Ventajas: entrega rápida de resultados visibles, alta satisfacción del cliente al validar tempranamente, menor riesgo de construir algo que no se necesita.

- Desventajas: requiere disponibilidad constante del cliente (no siempre posible), menor documentación formal, no es ideal para sistemas de gran escala con muchos módulos independientes.

Tipos de proyecto recomendados

RAD es especialmente adecuado para proyectos de alcance acotado, con un cliente identificable y accesible, equipos pequeños y plazos ajustados — exactamente el perfil de este proyecto: un solo cliente (Villadent), un equipo de tres personas, y un semestre académico como plazo fijo.

Por qué se eligió RAD para este proyecto

- Acceso directo y constante al usuario real (la auxiliar y la doctora de Villadent), condición necesaria para que RAD funcione.

- Equipo reducido de tres integrantes, que permite ciclos de retroalimentación rápidos sin la carga de coordinación de metodologías más pesadas.

- Tiempo de semestre fijo y limitado: el timeboxing de RAD encaja con esa restricción, priorizando lo crítico en cada ciclo.

2. Organización de la empresa de desarrollo

El equipo está compuesto por tres integrantes, cada uno asumiendo dos de los seis roles definidos para el proyecto:

| Integrante | Roles asignados | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Diego Andrés Becerra Bonilla | Project Manager + QA/Tester | Planifica el cronograma, coordina las entregas por fase de RAD y gestiona el tablero de Jira. Como QA, diseña y ejecuta las pruebas funcionales contra los criterios de aceptación de cada RF. |
| Yenderson Josué Rangel Martínez | DevOps + Backend Developer | Configura el pipeline de despliegue (Vercel/Render/Neon), administra el repositorio en GitHub y las variables de entorno. Como backend developer, implementa la API en Spring Boot. |
| Jesús David Leal Espinel | Software Architect + Frontend Developer | Define la arquitectura del sistema, el modelo de datos y los contratos de la API. Como frontend developer, implementa la interfaz en Angular siguiendo los prototipos de Figma. |

3. Herramientas de gestión: Jira y GitHub

Jira — Product Backlog (ejemplo)

El Project Manager administra el tablero de Jira, donde el backlog se organiza en historias de usuario derivadas de los requisitos funcionales. Ejemplo de las primeras historias priorizadas:

| ID | Historia de usuario | RF relacionado | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como paciente, quiero consultar la disponibilidad de horarios para elegir el momento de mi cita. | RF01 | Alta | 3 |
| HU-02 | Como paciente, quiero agendar mi propia cita desde la web sin llamar al consultorio. | RF07 | Media | 5 |
| HU-03 | Como paciente, quiero recibir un recordatorio por WhatsApp antes de mi cita. | RF05 | Alta | 5 |
| HU-04 | Como paciente, quiero poder confirmar o cancelar mi cita directamente desde el recordatorio. | RF06 | Alta | 3 |
| HU-05 | Como auxiliar, quiero que el sistema controle el acceso según el rol de cada usuario. | RF09 | Alta | 5 |
| HU-06 | Como auxiliar, quiero generar reportes de citas e inasistencias para apoyar la gestión administrativa. | RF10 | Media | 5 |

GitHub — Estructura del repositorio

- Repositorio: villadent-sistema-agendamiento, con ramas main (producción), develop (integración) y feature/RFxx-nombre-corto para cada requisito en desarrollo.

- El DevOps (Josué) administra los merges hacia main y configura el pipeline de despliegue automático hacia Vercel (frontend) y Render (backend).

- El Project Manager (Diego) revisa que cada pull request esté vinculado a su historia de Jira antes de aprobar el merge hacia develop.

4. Requisitos de información del sistema

Corresponde a los datos que el sistema necesita almacenar y gestionar para soportar los requisitos funcionales ya definidos:

| Entidad | Datos que almacena | Se relaciona con |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Nombre, correo, contraseña (hash), rol asignado | Rol, Odontólogo |
| Rol | Nombre del rol (doctora, especialista, auxiliar) | Usuario |
| Paciente | Nombre completo, número de teléfono | Cita |
| Odontólogo/Especialista | Nombre, especialidad, usuario asociado (si inicia sesión) | Usuario, Cita |
| Cita | Paciente, odontólogo, fecha, hora, tipo de procedimiento, duración, estado | Paciente, Odontólogo, Recordatorio |
| Recordatorio | Cita asociada, canal (WhatsApp), fecha de envío, estado de entrega | Cita |
| Reporte administrativo | Rango de fechas, odontólogo (filtro), métricas calculadas (citas, cancelaciones, inasistencias) | Cita (consulta, no se almacena) |

5. Requisitos de aceptación

Para cada requisito funcional se define una condición de aceptación, el resultado esperado por el sistema, y la forma en que el usuario valida su cumplimiento:

| RF | Condición de aceptación | Resultado esperado | Validación por el usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | El usuario selecciona una fecha y, opcionalmente, un odontólogo. | El sistema muestra únicamente los horarios libres para esa fecha/odontólogo, actualizados en tiempo real. | El usuario confirma que no se le ofrecen horarios ya ocupados. |
| RF02 | El usuario registra una nueva cita. | El sistema exige y guarda como mínimo el nombre y el teléfono del paciente. | El usuario verifica que no se pueda guardar una cita sin esos datos. |
| RF03 | Existen varios odontólogos con citas el mismo día y hora. | El sistema mantiene disponibilidad independiente por odontólogo, sin cruzar agendas entre ellos. | El usuario agenda dos citas a la misma hora con odontólogos distintos y ambas se guardan sin conflicto. |
| RF04 | Se agenda un procedimiento de un tipo específico. | El sistema asigna la duración configurada para ese tipo de procedimiento en la agenda. | El usuario revisa que el bloque de tiempo reservado coincide con la duración esperada. |
| RF05 | Se acerca la fecha de una cita confirmada. | El sistema envía automáticamente un recordatorio por WhatsApp con la antelación configurada. | El usuario (paciente) recibe el mensaje en el horario esperado. |
| RF06 | El paciente recibe el recordatorio. | El sistema permite confirmar, cancelar o reprogramar la cita con una sola acción desde el mensaje, liberando de inmediato el cupo al cancelar o reprogramar. | El usuario prueba las tres opciones y verifica el cambio de estado en la agenda. |
| RF07 | El paciente agenda su propia cita desde la web. | El sistema registra la cita sin intervención de la auxiliar y la refleja en la agenda del odontólogo; si el paciente ya tiene una cita activa asociada a su número telefónico, bloquea el nuevo agendamiento. | El usuario (paciente) completa el flujo de principio a fin sin ayuda externa y comprueba que no puede agendar una segunda cita activa. |
| RF08 | La auxiliar registra en el sistema una cita solicitada por llamada telefónica o WhatsApp. | El sistema la incorpora a la agenda unificada y rechaza por concurrencia cualquier intento simultáneo de reservar el mismo horario. | El usuario verifica que la cita aparece en la agenda del odontólogo y que el horario deja de ofrecerse en la web. |
| RF09 | Un usuario inicia sesión con un rol determinado. | El sistema le muestra únicamente las funciones y datos permitidos para ese rol. | El usuario intenta acceder a una función fuera de su rol y el sistema lo impide. |
| RF10 | El personal administrativo solicita un reporte con un rango de fechas. | El sistema genera un reporte filtrable con citas del día, canceladas e inasistencias. | El usuario contrasta el reporte generado contra los datos reales de la agenda del periodo. |