Métricas de Software aplicadas al Proyecto Villadent

Sistema Web de Agendamiento y Recordatorio de Citas — Centro Odontológico Villadent

Integrantes: Yenderson Josué Rangel Martínez (1127045112), Diego Andrés Becerra Bonilla (1127046551), Jesús David Leal Espinel (1094047490)

Este documento aplica al proyecto Villadent las tres herramientas de métricas identificadas como accionables (diagrama de espina de pescado, Puntos de Función y Eficacia de Eliminación de Defectos), sin la teoría ni los ejemplos genéricos de la guía — todo el contenido está calculado directamente sobre los requisitos (RF01–RF10), el modelo entidad-relación y la arquitectura ya definidos para el proyecto.

# 1. Análisis de errores y defectos probables (espina de pescado)

Como el proyecto aún no ha entrado en fase de codificación/pruebas, no existen datos reales de errores. La siguiente tabla es una estimación razonada: para cada requisito funcional y caso de uso ya definido, se identificó el tipo de falla más probable según su naturaleza técnica, agrupada en las categorías Especificación/Requisitos, Diseño y Código.

| Categoría | Causa probable | RF / Referencia | % estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificación / Requisitos | Reglas de negocio ambiguas (tratamiento de citas sin confirmar y reprogramaciones de última hora) | RF05, RF06 | 18 |
| Especificación / Requisitos | Casos borde no contemplados (colisión de horario, mismo odontólogo) | RF01 (vacío no cubierto por RF03) | 12 |
| Diseño | Falta de bloqueo/control de concurrencia sobre horarios | CU: Agendar cita, Registrar cita manual | 20 |
| Diseño | Validación cruzada insuficiente entre duración y disponibilidad | RF04, RF08 | 8 |
| Código — Integración externa | Fallos en envío o recepción de mensajes de WhatsApp (API externa) | RF05, RF06 | 15 |
| Código — Validación de datos | Validación insuficiente de datos y de la regla de "cita activa" | RF02, RF07 (regla de "cita activa", Fig. 3) | 9 |
| Código — Control de acceso | Falla en el control de acceso por rol (Usuario → Rol) | RF09; CU: Iniciar sesión y controlar acceso | 10 |
| Código — Interfaz de usuario | Vista unificada de la agenda no sincronizada tras cambios de estado | RF08 | 8 |
|  |  | Total | 100 |

Desarrollo visual completo (6 categorías, 24 causas específicas) en el archivo EspinaPescado_Villadent_Extendida.drawio.

# 2. Cálculo de Puntos de Función (PF)

Se aplicó el método de Albrecht sobre el dominio de información real del sistema: las 9 entradas de usuario, 6 salidas, 3 peticiones, 6 archivos (tablas del MER) y 1 interfaz externa (WhatsApp Business API) que ya están definidos en el proyecto.

## 2.1 Entradas de usuario

| Entradas de usuario | Complejidad | Peso | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio de sesión (correo + contraseña) | Simple | 3 | 3 |
| Selección de fecha/odontólogo para consultar disponibilidad | Simple | 3 | 3 |
| Registro de datos del paciente (nombre, teléfono) al agendar | Simple | 3 | 3 |
| Selección de horario + tipo de procedimiento (agendar cita) | Medio | 4 | 4 |
| Configuración de duración por tipo de procedimiento | Simple | 3 | 3 |
| Registro de cita manual por la auxiliar (paciente, odontólogo, fecha, hora, tipo) | Complejo | 6 | 6 |
| Respuesta de confirmar/cancelar vía WhatsApp (webhook) | Medio | 4 | 4 |
| Cancelar/reprogramar desde la web (selección de nuevo horario disponible) | Medio | 4 | 4 |
| Filtros para generar reporte (rango de fechas, odontólogo) | Simple | 3 | 3 |
|  |  | 9 | 33 |

## 2.2 Salidas de usuario

| Salidas de usuario | Complejidad | Peso | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Lista de horarios disponibles | Simple | 4 | 4 |
| Confirmación de cita agendada | Simple | 4 | 4 |
| Mensajes de error de validación | Simple | 4 | 4 |
| Mensaje de recordatorio por WhatsApp | Medio | 5 | 5 |
| Vista unificada de la agenda (multi-filtro) | Complejo | 7 | 7 |
| Reporte administrativo (citas, canceladas, inasistencias) | Complejo | 7 | 7 |
|  |  | 6 | 31 |

## 2.3 Peticiones de usuario

| Peticiones de usuario | Complejidad | Peso | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultar disponibilidad de horarios | Simple | 3 | 3 |
| Consultar cita activa por teléfono | Medio | 4 | 4 |
| Consultar agenda propia (odontólogo) | Simple | 3 | 3 |
|  |  | 3 | 10 |

## 2.4 Archivos (tablas del MER)

| Archivos (tablas del MER) | Complejidad | Peso | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| roles | Simple | 7 | 7 |
| odontologos | Simple | 7 | 7 |
| pacientes | Simple | 7 | 7 |
| usuarios | Medio | 10 | 10 |
| recordatorios | Medio | 10 | 10 |
| citas | Complejo | 15 | 15 |
|  |  | 6 | 56 |

## 2.5 Interfaces externas

| Interfaces externas | Complejidad | Peso | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| WhatsApp Business API (envío y recepción de mensajes) | Complejo | 10 | 10 |
|  |  | 1 | 10 |

Cuenta_total = 33 + 31 + 10 + 56 + 10 = 140

## 2.6 Factores de ajuste de complejidad (fi)

Evaluados sobre la arquitectura de 3 capas (Angular + Spring Boot + PostgreSQL) y la integración con WhatsApp Business API:

| # | Factor | Valor (0–5) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Requiere copias de seguridad y recuperación fiables? | 3 |
| 2 | ¿Se requiere comunicación de datos? | 5 |
| 3 | ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | 3 |
| 4 | ¿Es crítico el rendimiento? | 2 |
| 5 | ¿Se ejecutará en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | 2 |
| 6 | ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? | 5 |
| 7 | ¿La entrada interactiva requiere múltiples pantallas/operaciones? | 3 |
| 8 | ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | 4 |
| 9 | ¿Son complejas las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 3 |
| 10 | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 3 |
| 11 | ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | 1 |
| 12 | ¿Están incluidas la conversión y la instalación en el diseño? | 0 |
| 13 | ¿Se ha diseñado para soportar múltiples instalaciones/organizaciones? | 0 |
| 14 | ¿Se ha diseñado para facilitar cambios y ser fácil de usar? | 4 |
|  | Σ(fi) | 38 |

## 2.7 Resultado

PF = 140 × [0.65 + 0.01 × 38] = 144.2 puntos de función

## 2.8 Métricas derivadas (estimación de esfuerzo)

Supuestos de partida, propios de un proyecto académico (declarados explícitamente porque no existen datos reales de ejecución):

- Equipo: 3 integrantes, dedicación parcial de 9 horas/semana cada uno durante 14 semanas efectivas de desarrollo (excluyendo semanas de planeación y sustentación).

- Horas totales estimadas: 9 × 14 × 3 = 378 horas.

- Persona-mes: 378 horas ÷ 160 horas/persona-mes = 2.36 persona-mes.

- Tarifa horaria de referencia: COP $20.000 (desarrollador junior en Colombia) — usada únicamente como costo de oportunidad, ya que el proyecto no tiene presupuesto real ni remuneración.

- Páginas de documentación producidas: 40 (Actividad_2, Actividad_3, Actividad_4, documento maestro y este documento de métricas, sumados).

Productividad = PF / persona-mes = 144.2 / 2.36 ≈ 61.1 PF/persona-mes

Costo de oportunidad = 378 h × $20.000 = $7.560.000 COP

Costo / PF = $7.560.000 / 144.2 ≈ $52.427 COP por PF

Documentación / PF = 40 / 144.2 ≈ 0.277 páginas por PF

Nota: el "costo" no es un presupuesto real —Villadent es un proyecto académico sin remuneración— sino un costo de oportunidad calculado para poder aplicar la métrica Costo = Dólares/PF tal como la define la guía. Si el equipo cuenta con cifras reales (horas efectivamente dedicadas, tarifa distinta), estos valores pueden recalcularse reemplazando los supuestos de esta sección.

# 3. Eficacia de la Eliminación de Defectos (EED)

EED = E / (E + D)

A diferencia de los Puntos de Función, esta métrica no puede estimarse a partir de la estructura del sistema: requiere datos empíricos de errores encontrados antes de la entrega (E) y defectos encontrados después (D), que solo existen una vez el proyecto entra en fase de pruebas.

Aplicación planificada para el proyecto Villadent:

- Durante las pruebas internas (antes de desplegar a Vercel/Render), registrar cada error encontrado y corregido como E.

- Después de la entrega/sustentación, registrar cualquier defecto reportado por el docente o por pruebas de usuario como D.

- Calcular EED como evidencia cuantitativa de la calidad del proceso, priorizando revisar primero las causas de mayor peso identificadas en la tabla de la sección 1 (Código, 42% combinado del riesgo estimado).