PLAN DE PRUEBAS

Sistema Web de Agendamiento y Recordatorio de Citas
para el Centro Odontológico Villadent

Proyecto Centro Odontológico Villadent — Metodología RAD

Integrantes

Diego Andrés Becerra Bonilla — 1127046551

Yenderson Josué Rangel Martínez — 1127045112

Jesús David Leal Espinel — 1094047490

Docente: Fanny Casadiego Chiquillo

Asignatura: Ingeniería de Software II

Versión 1.2 — 22 de octubre de 2026

# 0. Control de versiones

| Fecha | Versión | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/10/2026 | 0.1 | Borrador inicial del plan con requisitos, alcance y casos de prueba. | Equipo de proyecto |
| 18/10/2026 | 1.0 | Plan adaptado a la estructura de la Actividad módulo 2 (ISO/IEC/IEEE 29119-3): se agregan referencias, análisis de riesgos, criterios de entrada y salida, cronograma, entregables, matriz de trazabilidad e informe de resultados. | Equipo de proyecto |
| 22/10/2026 | 1.1 | Decisión sobre RF09: el paciente no inicia sesión y los roles con sesión son auxiliar y odontólogo. Correcciones de la validación del plan: casos de 45 y 90 minutos (RF04), límite entre jornadas (RF05), enlace de gestión inválido y horario ocupado al reprogramar (RF06), cita activa en el registro manual (RF08), RNF01 incluido, RNF05 justificado fuera del alcance, exposición de datos de pacientes (RNF03), criterio de salida por prioridad y ambiente Docker del backend. | Yenderson Josué Rangel Martínez |
| 22/10/2026 | 1.2 | Reglas de recordatorio decididas por el equipo: si la hora del recordatorio ya pasó al agendar, se envía en ese momento (nuevo CP-RF05-06), y un envío fallido se reintenta hasta 3 veces con 5 minutos entre intentos (CP-RF05-04). | Yenderson Josué Rangel Martínez |

# 1. Introducción

Este documento define cómo se verificará que el sistema Villadent cumple los requisitos funcionales RF01–RF10 y los requisitos no funcionales del proyecto. Por indicación del curso, las pruebas se ejecutan en paralelo con el desarrollo: cada requisito tiene sus casos de prueba definidos antes de construirlo y solo se considera terminado cuando los supera.

El sistema es una aplicación web para el Centro Odontológico Villadent que permite al paciente consultar la disponibilidad de los odontólogos y agendar su cita en línea, enviar recordatorios automáticos por WhatsApp, recibir la confirmación, cancelación o reprogramación del paciente, y centralizar la agenda del personal administrativo junto con reportes de atención. El paciente no inicia sesión: agenda desde la web pública y gestiona su cita con el enlace personal que recibe en el recordatorio. El personal accede con su propio usuario, separado por rol: auxiliar y odontólogo.

El proyecto se desarrolla con la metodología RAD, por lo que cada ciclo de timeboxing cierra con un incremento probado y validado por los usuarios de la clínica. Este plan es la aplicación concreta de la estrategia de pruebas a este sistema: responde qué se prueba, qué no, cómo, quién, cuándo y cuándo se considera terminado.

# 2. Referencias

- Documento del proyecto «Centro Odontológico Villadent», con los requisitos funcionales RF01–RF10 y los requisitos no funcionales RNF01–RNF05.

- Casos de uso CU-01 a CU-10 y sus diagramas de caso de uso.

- Criterios de aceptación en formato «Dado que… cuando… entonces…» de cada requisito.

- Registro de riesgos del proyecto (RSGR), identificado como R-01 a R-04.

- ISO/IEC/IEEE 29119-3 — Documentación de pruebas de software.

- Glosario de términos de ISTQB (niveles, tipos y técnicas de prueba).

- Actividad 5 del curso, para la métrica de Eficacia de Eliminación de Defectos (EED).

# 3. Elementos de prueba

Se prueban los módulos y componentes del sistema en la versión construida al cierre de cada ciclo RAD. La tabla indica el estado de cada elemento en la versión objeto de este plan.

| Elemento | Qué se prueba | Versión / estado |
| --- | --- | --- |
| Frontend web (Angular 22) | Flujo público de agendamiento, agenda del odontólogo, agenda de la auxiliar, reportes, inicio de sesión y guards de navegación por rol. | Prototipo funcional v0.1 sobre datos simulados en memoria. |
| Backend (Spring Boot 4, Java 21) | Endpoints REST, reglas de negocio, persistencia y control de acceso por rol. | v0.1 en construcción; se prueba a medida que cada requisito se implementa. |
| Base de datos (PostgreSQL) | Esquema de odontólogos, procedimientos, pacientes y citas; contraseñas almacenadas como hash y restricciones de unicidad. | Esquema de pruebas. |
| Integración WhatsApp Business API | Envío de recordatorios, recepción de respuestas y reintentos ante fallo. | Números y credenciales de sandbox. |

No se prueban en esta versión el funcionamiento interno de la plataforma de WhatsApp ni los servicios de hosting (Vercel, Render, Neon), tal como se detalla en el alcance.

# 4. Alcance

## 4.1 Dentro del alcance

- Funcionalidad: los diez requisitos funcionales RF01–RF10 y sus casos de uso CU-01 a CU-10.

- Requisitos no funcionales: RNF01 (operación con la infraestructura existente de la clínica), RNF02 (agendamiento en máximo 3 pasos), RNF03 (confidencialidad de datos) y RNF04 (respuesta inferior a 2 segundos con hasta 15 atenciones diarias).

- Integración externa: envío de recordatorios y recepción de respuestas a través de la WhatsApp Business API, usando números de prueba.

## 4.2 Fuera del alcance

- Pruebas de carga más allá del volumen real de la clínica (RNF04).

- Pruebas de penetración formales; la seguridad se verifica a nivel de autenticación y control de acceso por rol.

- El funcionamiento interno de la plataforma de WhatsApp y de los servicios de hosting (Vercel, Render, Neon).

- RNF05 (arquitectura cliente-servidor y despliegue en Vercel, Render y Neon) como caso de prueba: es una restricción de diseño que se verifica con la revisión del despliegue al cierre de cada ciclo.

Las exclusiones anteriores se justifican porque no aportan evidencia sobre los criterios de aceptación del curso y porque dependen de servicios de terceros cuyas condiciones no controla el equipo.

# 5. Análisis de riesgos

Cada riesgo se valora como probabilidad × impacto (alto, medio, bajo). Lo de mayor riesgo se prueba primero y con más profundidad.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La API de WhatsApp Business no está disponible o limita los envíos de prueba. | Media | Alto | Alto | Simular la API en las pruebas unitarias y de integración; usar la API real solo en el ambiente de pruebas. |
| La auxiliar o la doctora no disponen de tiempo para las sesiones de aceptación. | Alta | Medio | Alto | Sesiones cortas de 15 minutos o video del incremento; el Project Manager valida contra los criterios de aceptación. |
| Los defectos de concurrencia no aparecen en las pruebas manuales. | Media | Alto | Alto | Pruebas de integración automatizadas con reservas simultáneas (CP-RF08-02 y CP-RF07-03). |
| Falta de tiempo al final del semestre para la regresión. | Media | Alto | Alto | Automatizar las pruebas desde el ciclo 1 para que la regresión se ejecute en el pipeline. |
| El ambiente de pruebas no está disponible o difiere del de producción. | Baja | Alto | Medio | Ambiente local reproducible con Docker y verificación del despliegue antes de cada ciclo. |
| Uso accidental de datos personales reales de pacientes. | Baja | Crítico | Alto | Solo datos ficticios y números telefónicos del equipo; revisión de la base antes de cada ejecución. |

# 6. Estrategia de pruebas

Las pruebas se integran en cada ciclo de timeboxing de RAD. Al iniciar el ciclo se toman los requisitos priorizados y sus casos de prueba; durante el ciclo los desarrolladores escriben las pruebas automatizadas junto con el código, y al cerrarlo el QA ejecuta los casos funcionales y los usuarios de Villadent validan el incremento.

## 6.1 Niveles de prueba

| Nivel | Qué verifica | Herramienta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias (backend) | Reglas de negocio aisladas: disponibilidad, duración por procedimiento, cita activa única, horarios de recordatorio. | JUnit 5 y Mockito | Backend Developer |
| Integración (backend) | Endpoints REST, persistencia en PostgreSQL, control de concurrencia y seguridad por rol. | Spring Boot Test y MockMvc, con base de datos de pruebas | Backend Developer |
| Unitarias (frontend) | Componentes, formularios, validaciones y guards de navegación por rol. | Vitest con Angular CLI | Frontend Developer |
| Extremo a extremo (E2E) | Flujos completos en el navegador: agendamiento del paciente, registro manual, cancelación y reportes. | Playwright | QA/Tester |
| Aceptación | Validación de cada incremento con la auxiliar y la doctora según los criterios de aceptación de cada RF. | Sesiones de validación RAD | Project Manager y QA |
| No funcionales | Tiempo de respuesta, número de pasos del flujo del paciente y protección de datos. | Herramientas del navegador y revisión manual | QA/Tester |

## 6.2 Tipos de prueba

- Funcionales: verifican que cada requisito cumple su criterio de aceptación.

- De regresión: se ejecutan en el pipeline sobre los requisitos ya aprobados en ciclos anteriores.

- De rendimiento: miden el tiempo de respuesta con el volumen real de la clínica (RNF04).

- De seguridad: verifican autenticación, control de acceso por rol, el enlace personal de gestión de la cita, que la consulta pública no exponga datos de pacientes y el almacenamiento de contraseñas como hash (RNF03).

- De usabilidad: comprueban que el paciente completa el agendamiento en máximo 3 pasos sin ayuda (RNF02).

## 6.3 Técnicas de diseño de casos

- Valores límite: longitud del teléfono (9, 10 y 11 dígitos), duración de los procedimientos (30, 45, 60 y 90 minutos) y jornada de la cita para el recordatorio (última franja de la mañana y primera de la tarde).

- Particiones de equivalencia: franjas libres frente a franjas ocupadas, fechas con y sin agenda.

- Tablas de decisión: combinación rol × recurso para el control de acceso y estado de la cita × respuesta del paciente.

- Cobertura de ramas: se exige al menos 70 % en las reglas de disponibilidad y de recordatorios.

## 6.4 Automatización

Se automatizan los casos de nivel U, I y E2E. Se ejecutan manualmente los casos marcados como M —usabilidad, aceptación con usuarios y revisión de datos en la base— porque requieren juicio humano o acceso directo al ambiente. La regresión completa y las pruebas unitarias y de integración se ejecutan en el pipeline antes de cada despliegue.

# 7. Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

| Criterio | Condición |
| --- | --- |
| Entrada | El requisito tiene criterio de aceptación y casos de prueba aprobados, el incremento está desplegado en el ambiente de pruebas y el build es estable. |
| Salida | Se ejecutó el 100 % de los casos críticos (los de requisitos de prioridad Alta), al menos el 95 % resultó aprobado, no quedan defectos críticos ni altos abiertos y la cobertura de código es igual o superior al 70 %. |
| Suspensión | Se suspenden las pruebas si el ambiente de pruebas no está disponible, si falla el inicio de sesión o si un defecto crítico impide ejecutar los demás casos. |
| Reanudación | Se reanudan cuando se corrige el bloqueo o se restablece el ambiente; los casos bloqueados se vuelven a ejecutar completos. |

# 8. Ambiente y datos de prueba

| Ambiente | Uso | Datos |
| --- | --- | --- |
| Local | Pruebas unitarias y de integración durante el desarrollo. | Datos de prueba generados por las propias pruebas. |
| Pruebas | Ejecución de casos funcionales, E2E y validación con usuarios. | Base de datos separada de producción con odontólogos, procedimientos y citas ficticias. |
| Producción | Despliegue final en Vercel, Render y Neon. | Datos reales de Villadent; no se ejecutan pruebas destructivas. |

## 8.1 Hardware y software

- Frontend: Angular 22 sobre Node.js 26 con pnpm 11; servidor de desarrollo en el puerto 4200.

- Backend: Spring Boot 4 con Java 21; base de datos PostgreSQL.

- Ambiente local reproducible con Docker Compose para el frontend y para el backend con PostgreSQL, de modo que las pruebas no dependan de la instalación de cada equipo.

- Navegadores: las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox, en resolución de escritorio y móvil.

- Sistema operativo: Linux, Windows 11 o macOS, según el equipo del integrante que ejecuta.

## 8.2 Datos de prueba

- Odontólogos, procedimientos y citas ficticias, creados por las pruebas o cargados en el ambiente de pruebas.

- Un usuario de prueba por rol del personal (auxiliar y odontólogo) con credenciales de demostración definidas en el README del repositorio. Los pacientes de prueba no tienen usuario: se identifican por su teléfono.

- Números telefónicos de prueba del equipo, nunca de pacientes reales, para el envío de recordatorios.

- Datos inválidos deliberados: teléfono vacío, de 9 y de 11 dígitos, de 10 que no empiece por 3 y con letras; enlaces de gestión de cita alterados; fechas con rango invertido.

Para verificar los horarios de envío (RF05) sin esperar la hora real, el servicio de recordatorios debe permitir simular la fecha y hora del sistema en las pruebas.

# 9. Roles y responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades en pruebas |
| --- | --- | --- |
| Diego Andrés Becerra Bonilla | Project Manager y QA/Tester | Mantiene este plan y los casos de prueba, ejecuta las pruebas funcionales y E2E, registra los defectos en Jira y coordina las sesiones de aceptación con Villadent. |
| Yenderson Josué Rangel Martínez | DevOps y Backend Developer | Escribe las pruebas unitarias y de integración del backend y configura su ejecución automática en el pipeline antes de cada despliegue. |
| Jesús David Leal Espinel | Software Architect y Frontend Developer | Escribe las pruebas unitarias del frontend y define los contratos de la API que usan las pruebas de integración. |

# 10. Cronograma

Los requisitos se prueban en el mismo ciclo en que se construyen, empezando por los de prioridad alta. Las semanas son relativas al inicio del proyecto; el docente fija las fechas definitivas.

| Ciclo / semana | Requisitos | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciclo 1 (semanas 1–2) | RF09, RF02, RF01, RF03 | Diseño de casos y automatización de autenticación por rol, validación de datos del paciente y disponibilidad por odontólogo. | Casos ejecutados y matriz de trazabilidad parcial. |
| Ciclo 2 (semana 3) | RF04, RF07, RF08 | Duración por procedimiento, cita activa única y pruebas de concurrencia en reservas. | Casos ejecutados y registro de defectos. |
| Ciclo 3 (semana 4) | RF05, RF06 | Simulación de horarios de envío y respuestas desde WhatsApp. | Casos ejecutados y reintentos verificados. |
| Ciclo 4 (semana 5) | RF10 y RNF | Reportes, tiempo de respuesta, prueba de usabilidad y regresión completa antes de la entrega. | Informe de resultados y presentación final. |

# 11. Entregables

- Plan de pruebas (secciones 0 a 11 de este documento).

- 44 casos de prueba: 39 funcionales y 5 no funcionales, con al menos 15 casos negativos.

- Matriz de trazabilidad que cubre el 100 % de los requisitos incluidos en el alcance.

- Pruebas automatizadas: unitarias de frontend y backend, de integración y E2E en Playwright.

- Registro de defectos con evidencia (capturas o video) y su estado en Jira.

- Informe de resultados con métricas, defectos encontrados, conclusiones y recomendaciones.

- Presentación final de 25 minutos.

Todos los entregables se versionan en el repositorio del proyecto y se actualizan al cierre de cada ciclo.

# 12. Casos de prueba

Cada caso se identifica como CP-RFxx-nn. La columna Nivel indica dónde se automatiza: U (unitaria), I (integración), E2E (extremo a extremo) o M (manual). La prioridad y la técnica de diseño se indican en el encabezado de cada requisito, porque todos sus casos comparten el mismo nivel de riesgo. Los campos Resultado obtenido, Estado y Evidencia se diligencian al ejecutar, según el formato detallado de la sección 12.2.

Los casos se derivan directamente de los criterios de aceptación («Dado que… cuando… entonces…») de cada requisito y de los flujos alternativos de los casos de uso.

## RF01 — Consulta de disponibilidad de horarios (CU-01)

Prioridad: Alta  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, particiones de equivalencia.

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF01-01 | Ocultar la franja ocupada | El odontólogo A tiene una cita de 10:00 a 10:30 el día X. | Consultar la disponibilidad del odontólogo A el día X. | La franja de 10:00 no aparece; el resto de franjas libres sí. | I, E2E |
| CP-RF01-02 | Avisar cuando no hay agenda | El odontólogo no tiene agenda el día seleccionado. | Consultar la disponibilidad de ese día. | Se muestra un aviso y se permite elegir otra fecha u odontólogo. | E2E |
| CP-RF01-03 | Liberar la franja al cancelar | Existe una cita en la franja de 11:00. | Cancelar la cita y volver a consultar. | La franja de 11:00 vuelve a aparecer disponible. | I |

## RF02 — Registro de información del paciente (CU-02)

Prioridad: Alta  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, valores límite.

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF02-01 | Guardar el paciente con datos válidos | Se está creando una cita. | Ingresar nombre completo y un celular de 10 dígitos que empiece por 3, y guardar. | La cita se guarda asociada al paciente. | U, I |
| CP-RF02-02 | Rechazar el teléfono vacío | Se está creando una cita. | Dejar el teléfono vacío y pulsar Guardar. | El guardado se bloquea y se muestra el mensaje «El número de celular es obligatorio». | U, E2E |
| CP-RF02-03 | Rechazar un teléfono con formato inválido | Se está creando una cita. | Ingresar un celular de 9 dígitos, uno de 11, uno con letras como 300abc4567, o uno de 10 que no empiece por 3. | En los tres primeros se muestra «El celular debe tener 10 dígitos» (las letras se descartan); en el último, «Escribe un celular colombiano válido (empieza por 3)». En ningún caso se guarda. | U |

## RF03 — Agendas independientes por profesional (CU-08)

Prioridad: Alta  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, tablas de decisión.

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF03-01 | Mantener la disponibilidad entre odontólogos | La Doctora A y el Doctor B tienen agenda el mismo día. | Agendar con la Doctora A a las 10:00 y consultar la agenda del Doctor B. | Las 10:00 siguen disponibles para el Doctor B. | I, E2E |
| CP-RF03-02 | Rechazar el cruce de horario | La Doctora A tiene una cita a las 10:00. | Intentar otra cita con la Doctora A a las 10:00. | El sistema rechaza la cita por cruce de horario. | U, I |

## RF04 — Duración según el tipo de procedimiento (CU-09)

Prioridad: Media  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, valores límite.

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF04-01 | Bloquear 60 minutos para una exodoncia | La exodoncia está configurada con 60 minutos. | Agendar una exodoncia a las 14:00. | La agenda queda bloqueada de 14:00 a 15:00. | U, I |
| CP-RF04-02 | Bloquear 30 minutos para una limpieza | La limpieza está configurada con 30 minutos. | Agendar una limpieza a las 9:00. | Solo se bloquea de 9:00 a 9:30. | U |
| CP-RF04-03 | No ofrecer un hueco insuficiente | Hay un hueco libre de 30 minutos antes de otra cita. | Buscar horario para un procedimiento de 60 minutos. | Ese hueco no se ofrece como disponible. | U, I |
| CP-RF04-04 | Bloquear 45 minutos para una calza | La calza (resina) está configurada con 45 minutos. | Agendar una calza a las 10:00. | La agenda queda bloqueada de 10:00 a 10:45 y la siguiente franja ofrecida es la de 11:00. | U, I |
| CP-RF04-05 | Bloquear 90 minutos para instalar brackets | La instalación de brackets está configurada con 90 minutos. | Agendar una instalación de brackets a las 14:00. | La agenda queda bloqueada de 14:00 a 15:30. | U, I |

## RF05 — Recordatorio automático de citas (CU-05)

Prioridad: Alta  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, valores límite (hora de envío).

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF05-01 | Enviar el recordatorio el día anterior | Existe una cita para mañana a las 9:00. | Simular que son las 18:00 del día actual. | Se envía el recordatorio por WhatsApp al teléfono registrado. | U, I |
| CP-RF05-02 | Enviar el recordatorio el mismo día | Existe una cita para hoy a las 15:00. | Simular que son las 8:00 del mismo día. | Se envía el recordatorio por WhatsApp. | U, I |
| CP-RF05-03 | No enviar recordatorio de una cita cancelada | La cita fue cancelada antes de la hora de envío. | Simular la hora de envío. | No se envía ningún recordatorio. | U |
| CP-RF05-04 | Registrar y reintentar un fallo de la API | La API de WhatsApp responde con error. | Simular la hora de envío. | Se registra el fallo y se reintenta hasta 3 veces, con 5 minutos entre intentos; si los tres fallan, el recordatorio queda como Falló y la auxiliar lo ve en la agenda. | I |
| CP-RF05-05 | Clasificar la cita en el límite entre jornadas | Jornadas de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. Hay una cita a las 11:30 y otra a las 14:00 del mismo día. | Simular las 18:00 del día anterior y luego las 8:00 del día de las citas. | La cita de las 11:30 recibe el recordatorio a las 18:00 del día anterior y la de las 14:00 a las 8:00 del mismo día; ninguna lo recibe dos veces. | U |
| CP-RF05-06 | Enviar de inmediato si la hora del recordatorio ya pasó | Son las 20:00 y el paciente no tiene citas. | Agendar una cita para mañana a las 9:00. | El recordatorio se envía en ese momento, una sola vez: no queda otro envío programado para esa cita. | U, I |

## RF06 — Confirmación, cancelación y reprogramación (CU-06)

Prioridad: Alta  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, tabla de decisión.

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF06-01 | Confirmar la cita desde WhatsApp | El paciente recibió el recordatorio. | Seleccionar «Confirmar». | La cita pasa a estado Confirmada. | I, M |
| CP-RF06-02 | Cancelar la cita y liberar el cupo | El paciente recibió el recordatorio. | Seleccionar «Cancelar». | La cita pasa a Cancelada y el cupo queda libre de inmediato. | I, M |
| CP-RF06-03 | Reprogramar la cita | El paciente recibió el recordatorio. | Seleccionar «Reprogramar» y elegir un nuevo horario libre. | La cita queda en el nuevo horario y el anterior se libera. | I, E2E |
| CP-RF06-04 | Mantener la cita sin confirmar si no hay respuesta | El paciente recibió el recordatorio. | No responder. | La cita permanece sin confirmar. | U |
| CP-RF06-05 | Rechazar un enlace de gestión inválido | El paciente recibió el recordatorio con el enlace personal de su cita. | Abrir el enlace de gestión con un código alterado o inexistente. | Se informa que el enlace no es válido, no se muestra ningún dato de citas ni de pacientes y ninguna cita cambia de estado. | I, E2E |
| CP-RF06-06 | Avisar si el nuevo horario se ocupa al reprogramar | El paciente está reprogramando su cita y eligió la franja de las 16:00. | Otro usuario reserva las 16:00 antes de que el paciente confirme. | Se informa que el horario ya no está disponible, la cita conserva su horario original y se pide elegir otro. | I |

## RF07 — Agendamiento propio por parte del paciente (CU-03)

Prioridad: Media  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, tabla de decisión.

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF07-01 | Agendar en máximo 3 pasos | El paciente no tiene citas activas. | Completar el flujo web: horario, datos y confirmación. | La cita se registra en la agenda del odontólogo en máximo 3 pasos. | E2E |
| CP-RF07-02 | Bloquear una segunda cita activa | El paciente ya tiene una cita futura activa con su teléfono. | Intentar agendar una segunda cita. | Se bloquea la acción y se muestra un mensaje de restricción. | U, E2E |
| CP-RF07-03 | Resolver una reserva simultánea | Dos usuarios ven la misma franja libre. | El otro usuario reserva primero; el paciente confirma después. | Se informa que el horario ya no está disponible y se pide elegir otro. | I |

## RF08 — Centralización de la agenda (CU-04)

Prioridad: Media  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, prueba de concurrencia.

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF08-01 | Reflejar la cita manual en la web | La auxiliar recibe una solicitud por llamada. | Registrar la cita manualmente. | La cita aparece en la agenda del odontólogo y la franja deja de ofrecerse en la web. | I, E2E |
| CP-RF08-02 | Rechazar reservas simultáneas | La auxiliar y un paciente eligen la misma franja de 15:00. | Enviar ambas reservas de forma simultánea. | Solo una se guarda; la otra se rechaza por concurrencia. | I |
| CP-RF08-03 | Bloquear la cita manual de un paciente con cita activa | El paciente ya tiene una cita futura activa con su teléfono. | La auxiliar intenta registrarle una cita manual. | Se bloquea el registro y se indica que debe reprogramar o cancelar la cita existente. | U, E2E |

## RF09 — Autenticación y control de acceso por rol (CU-07)

Prioridad: Alta  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, tabla de decisión (rol × recurso).

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF09-01 | Mostrar las funciones según el rol | Existen usuarios con los roles auxiliar y odontólogo. | Iniciar sesión con credenciales válidas de cada rol. | Cada usuario ve solo las funciones de su rol. | I, E2E |
| CP-RF09-02 | Rechazar una contraseña incorrecta | — | Iniciar sesión con contraseña incorrecta. | Se muestra un error y no se crea la sesión. | U, E2E |
| CP-RF09-03 | Redirigir un acceso no autorizado | Sesión iniciada con rol odontólogo. | Acceder a la ruta de reportes administrativos. | El frontend redirige y el backend responde HTTP 403. | I, E2E |
| CP-RF09-04 | Rechazar una petición sin sesión | Sin sesión iniciada. | Llamar a un endpoint protegido de la API. | El backend responde HTTP 401. | I |

## RF10 — Generación de reportes administrativos (CU-10)

Prioridad: Media  ·  Tipo y técnica: Funcional, caja negra, valores límite (rango de fechas).

| ID | Título | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RF10-01 | Generar el reporte mensual | Hay citas atendidas, canceladas e inasistencias en el mes. | Generar el reporte del mes actual. | Se descarga el documento con los totales correctos en menos de 5 segundos. | I, E2E |
| CP-RF10-02 | Filtrar el reporte por odontólogo | Hay citas de varios odontólogos. | Filtrar el reporte por un odontólogo. | El reporte incluye solo las citas de ese odontólogo. | I |
| CP-RF10-03 | Avisar cuando el periodo no tiene datos | No hay citas en el periodo. | Generar el reporte. | Se muestra un aviso de que no hay datos. | E2E |
| CP-RF10-04 | Rechazar un rango de fechas inválido | — | Seleccionar una fecha inicial posterior a la final. | Se muestra un error y se pide un rango válido. | U |

## Requisitos no funcionales

| ID | Requisito | Prueba | Resultado esperado | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-RNF01-01 | RNF01 | Abrir el sistema desde el computador de la clínica, con su navegador y conexión actuales, y completar un agendamiento y una consulta de agenda. | Todo funciona sin instalar programas ni hardware adicional. | M |
| CP-RNF02-01 | RNF02 | Pedir a tres personas, incluida una persona adulta mayor, que agenden una cita sin ayuda. | Todas completan el flujo en máximo 3 pasos. | M |
| CP-RNF03-01 | RNF03 | Revisar en la base de datos cómo se almacenan las contraseñas. | Las contraseñas se guardan como hash bcrypt, nunca en texto plano. | I |
| CP-RNF03-02 | RNF03 | Consultar la disponibilidad pública sin sesión, en la web y en la API. | La respuesta solo contiene franjas libres; no incluye nombres, teléfonos ni datos de otras citas. | I |
| CP-RNF04-01 | RNF04 | Cargar la agenda de un día con 15 citas y medir el tiempo de respuesta. | Cada carga o interacción responde en menos de 2 segundos. | M |

## 12.2 Formato detallado de un caso de prueba

El siguiente es el formato completo que se usa al ejecutar cada caso. Se muestra diligenciado con CP-RF02-02.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | CP-RF02-02 |
| Requisito | RF02 Registro de información del paciente |
| Título | Rechazar el guardado de una cita sin teléfono |
| Tipo / técnica | Funcional, caja negra, valores límite |
| Prioridad | Alta |
| Precondiciones | Se está creando una cita desde la agenda de la auxiliar |
| Datos de entrada | Nombre completo: María Fernanda Gómez. Teléfono: vacío. |
| Pasos | 1. Abrir el formulario de nueva cita. 2. Ingresar el nombre completo. 3. Dejar el teléfono vacío. 4. Pulsar Guardar. |
| Resultado esperado | El sistema no guarda la cita y muestra el mensaje «El número de celular es obligatorio». |
| Resultado obtenido | (se registra al ejecutar) |
| Estado | Aprobado / Fallido / Bloqueado / No ejecutado |
| Evidencia | Captura de pantalla o video |

## 12.3 Reporte de defectos

Todo defecto se registra en Jira vinculado al requisito y al caso que lo detectó, con el siguiente formato.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | DEF-007 |
| Caso relacionado | CP-RF02-02 |
| Título | El sistema permite guardar una cita sin teléfono |
| Severidad | Crítica / Alta / Media / Baja (impacto técnico) |
| Prioridad | Alta / Media / Baja (urgencia de corrección) |
| Pasos para reproducir | Los mismos del caso CP-RF02-02 |
| Resultado esperado vs. obtenido | Debía bloquearse el guardado; el sistema registró la cita sin teléfono |
| Ambiente | Chrome 141, Ubuntu 24.04, build 0.1.0 |
| Evidencia | Captura adjunta |
| Estado | Nuevo → Asignado → Corregido → Verificado → Cerrado (o Reabierto) |
| Responsable | Integrante que lo corrige |

| Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Bloquea una función principal o expone datos de pacientes. | Un paciente puede ver los reportes administrativos. |
| Alta | Una función no cumple su criterio de aceptación. | Se permiten dos citas a la misma hora con el mismo odontólogo. |
| Media | Falla con alternativa o en un caso poco frecuente. | El aviso de periodo sin datos no aparece. |
| Baja | Error visual o de texto sin impacto funcional. | Un mensaje con errores de ortografía. |

Ciclo de vida: Nuevo → Asignado → Corregido → Verificado → Cerrado. Un defecto solo se cierra cuando el QA vuelve a ejecutar el caso que lo detectó y este pasa.

Este registro alimenta la métrica de Eficacia de Eliminación de Defectos (EED) de la Actividad 5: los defectos encontrados antes de la entrega cuentan como E y los reportados después como D, con EED = E / (E + D).

# 13. Matriz de trazabilidad

Cada requisito del alcance tiene al menos un caso de prueba asociado. El estado se actualiza al ejecutar y queda como evidencia de cobertura.

| Requisito | Caso de uso | Descripción | Casos de prueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | CU-01 | Consulta de disponibilidad de horarios | CP-RF01-01 a CP-RF01-03 | Pendiente |
| RF02 | CU-02 | Registro de información del paciente | CP-RF02-01 a CP-RF02-03 | Pendiente |
| RF03 | CU-08 | Agendas independientes por profesional | CP-RF03-01 y CP-RF03-02 | Pendiente |
| RF04 | CU-09 | Duración según el tipo de procedimiento | CP-RF04-01 a CP-RF04-05 | Pendiente |
| RF05 | CU-05 | Recordatorio automático de citas | CP-RF05-01 a CP-RF05-06 | Pendiente |
| RF06 | CU-06 | Confirmación, cancelación y reprogramación | CP-RF06-01 a CP-RF06-06 | Pendiente |
| RF07 | CU-03 | Agendamiento propio por parte del paciente | CP-RF07-01 a CP-RF07-03 | Pendiente |
| RF08 | CU-04 | Centralización de la agenda | CP-RF08-01 a CP-RF08-03 | Pendiente |
| RF09 | CU-07 | Autenticación y control de acceso por rol | CP-RF09-01 a CP-RF09-04 | Pendiente |
| RF10 | CU-10 | Generación de reportes administrativos | CP-RF10-01 a CP-RF10-04 | Pendiente |
| RNF01 | — | Compatibilidad con la infraestructura existente | CP-RNF01-01 | Pendiente |
| RNF02 | — | Agendamiento en máximo 3 pasos | CP-RNF02-01 | Pendiente |
| RNF03 | — | Confidencialidad de los datos | CP-RNF03-01 y CP-RNF03-02 | Pendiente |
| RNF04 | — | Respuesta inferior a 2 segundos | CP-RNF04-01 | Pendiente |

# 14. Informe de resultados

El informe de cierre se diligencia al final del último ciclo con las métricas de la ejecución. En la versión 1.2 de este plan las pruebas aún no se han ejecutado, por lo que los resultados quedan pendientes.

| Métrica | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos ejecutados | 100 % de los casos críticos | — | Pendiente |
| Casos aprobados | ≥ 95 % | — | Pendiente |
| Casos fallidos o bloqueados | ≤ 5 % | — | Pendiente |
| Defectos críticos abiertos | 0 | — | Pendiente |
| Defectos altos abiertos | 0 | — | Pendiente |
| Cobertura de código | ≥ 70 % | — | Pendiente |
| Eficacia de Eliminación de Defectos (EED) | ≥ 0,90 | — | Pendiente |
| Requisitos trazados | 100 % del alcance | 14 de 14 | Cumplido |

## 14.1 Conclusiones y recomendaciones

Se completará al cierre de la ejecución con la conclusión sobre si el software está listo para entregarse, los defectos que quedaron abiertos y las recomendaciones para el siguiente ciclo.

Recomendaciones iniciales: automatizar desde el primer ciclo para poder ejecutar la regresión en el pipeline, mantener los datos de prueba aislados de producción y revisar este plan en cada cambio de alcance, registrando la versión en el control de cambios.